# Shamsieh Technology Services Co.

# Odoo HR Module — Customization Scope by Table

# نطاق التخصيص حسب الجدول — وحدة الموارد البشرية في أودو

Scope covered: §2 Attendance Management / إدارة الدوام والحضور · §3 Fingerprint Device Integration / ربط جهاز البصمة · §4 Remote Face Attendance / بصمة الوجه للموظفين عن بُعد

Verified against: Odoo 19 standard codebase (addons/hr, addons/hr_attendance, addons/resource) and live database mydb_shamsieh (ir_module_module, ir_model_fields, ir_model).

تم التحقق من: كود أودو 19 القياسي وقاعدة البيانات الفعلية mydb_shamsieh.

Important finding: hr_attendance is not installed on mydb_shamsieh. The hr.attendance model, its fields, views, crons, and security records are absent from the live DB until that standard module is installed. All attendance customizations below assume hr_attendance will be installed first.

Proposed custom module (not yet in codebase): hr_attendance_custom_ext — following the extra_addons convention used by crm_custom_ext and project_custom_ext.

Total customization items: 78

## 1. Installed Related Modules / الوحدات ذات الصلة

| Module | Type | State on mydb_shamsieh | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| hr | Standard Odoo | Installed | Base Employees module |
| hr_attendance | Standard Odoo | Not installed | Required prerequisite — provides hr.attendance, kiosk, systray, crons |
| resource | Standard Odoo | Installed | Working calendars (resource.calendar) |
| hr_presence | Standard Odoo | Not installed | Optional — presence from login/attendance |
| Biometric / fingerprint module | — | None | No standard or custom module found |
| Face attendance module | — | None | No standard or custom module found |
| Custom HR module | — | None | extra_addons contains only crm_custom_ext, project_custom_ext |

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Install standard hr_attendance before any custom HR attendance work. | تثبيت وحدة hr_attendance القياسية قبل أي تخصيص للحضور. |
| 2 | Create new custom module hr_attendance_custom_ext (depends: hr, hr_attendance, resource). | إنشاء موديل مخصص جديد hr_attendance_custom_ext (يعتمد على: hr، hr_attendance، resource). |
| 3 | No third-party biometric/face Odoo module exists in repo or DB — integration must be built custom. | لا يوجد موديل بصمة/وجه جاهز في المستودع أو قاعدة البيانات — الربط يجب بناؤه مخصصاً. |
| 4 | Fingerprint device brand/model/API: Needs confirmation (HR scope doc §19 assumptions). | نوع/موديل/API جهاز البصمة: يحتاج تأكيد (افتراضات وثيقة النطاق §19). |
| 5 | Face recognition provider (on-device vs cloud API): Needs confirmation. | مزود التعرف على الوجه (محلي أو سحابي): يحتاج تأكيد. |

## hr.attendance (existing table — add columns)

Model: hr.attendance — Standard Odoo (hr_attendance addon).
Live DB: Model not registered (module uninstalled). Fields verified from Odoo 19 source code.

### Field Analysis / تحليل الحقول

| Field | Exists in Odoo 19? | Action |
| --- | --- | --- |
| employee_id | Yes | Existing column to reuse |
| check_in | Yes | Existing column to reuse |
| check_out | Yes | Existing column to reuse |
| worked_hours | Yes (computed, stored) | Existing column to reuse |
| source | No | New column — unified attendance source |
| attendance_status | No | New column — present / late / early_leave / absent / incomplete |
| late_minutes | No | New column (computed, stored) |
| early_checkout_minutes | No | New column (computed, stored) |
| missing_checkout | No | New column (Boolean, computed) |
| device_id | No | New column (Many2one → fingerprint.device) |
| device_user_id | No | New column (Char — raw device user ID) |
| external_log_id | No | New column (Char — link to import log) |
| geo_latitude / geo_longitude | Partial | Existing columns to reuse: in_latitude/in_longitude, out_latitude/out_longitude |
| face_verified | No | New column (Boolean) |

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Existing column to reuse: employee_id — links attendance to employee. | حقل موجود — إعادة استخدام: employee_id — يربط الحضور بالموظف. |
| 2 | Existing column to reuse: check_in — actual check-in timestamp. | حقل موجود — إعادة استخدام: check_in — وقت الحضور الفعلي. |
| 3 | Existing column to reuse: check_out — actual check-out timestamp. | حقل موجود — إعادة استخدام: check_out — وقت الانصراف الفعلي. |
| 4 | Existing column to reuse: worked_hours — computed from check_in/check_out minus lunch. | حقل موجود — إعادة استخدام: worked_hours — محسوب من الدخول/الخروج ناقص الاستراحة. |
| 5 | New column: attendance_source (Selection: fingerprint, face, manual, kiosk, systray, import) — unified source per HR requirement; do not rely only on separate in_mode/out_mode. | حقل جديد: attendance_source (قائمة: بصمة، وجه، يدوي، كشك، شريط النظام، استيراد) — مصدر موحد حسب متطلبات الشركة. |
| 6 | New column: attendance_status (Selection: present, late, early_leave, absent, incomplete, on_leave) — daily status per §2.2. | حقل جديد: attendance_status — الحالة اليومية (حاضر، متأخر، انصراف مبكر، غائب، غير مكتمل، إجازة). |
| 7 | New column: late_minutes (Integer, computed, stored) — minutes after official 08:00 start. | حقل جديد: late_minutes — دقائق التأخير بعد 08:00. |
| 8 | New column: early_checkout_minutes (Integer, computed, stored) — minutes before official 16:00 end. | حقل جديد: early_checkout_minutes — دقائق الانصراف المبكر قبل 16:00. |
| 9 | New column: missing_checkout (Boolean, computed, stored) — True when check_out is empty past end-of-day tolerance. | حقل جديد: missing_checkout — صحيح عند غياب وقت الانصراف بعد نهاية اليوم. |
| 10 | New column: device_id (Many2one fingerprint.device) — which fingerprint terminal created the record. | حقل جديد: device_id — جهاز البصمة الذي أنشأ السجل. |
| 11 | New column: device_user_id (Char) — raw user ID from fingerprint device log. | حقل جديد: device_user_id — معرف المستخدم من جهاز البصمة. |
| 12 | New column: external_log_id (Char, indexed) — fingerprint or face log reference for duplicate prevention. | حقل جديد: external_log_id — مرجع السجل الخارجي لمنع التكرار. |
| 13 | Existing columns to reuse for geolocation: in_latitude/in_longitude (check-in), out_latitude/out_longitude (check-out). Do not add separate geo_latitude/geo_longitude unless explicitly required. | حقول موجودة للموقع: in_latitude/in_longitude وout_latitude/out_longitude — لا حاجة لحقول geo_* منفصلة إلا إذا طُلب ذلك صراحة. |
| 14 | New column: face_verified (Boolean) — True when attendance originated from successful face match. | حقل جديد: face_verified — صحيح عند نجاح مطابقة الوجه. |
| 15 | Compute method: _compute_late_and_early_minutes() — compare check_in/check_out (employee TZ) against resource.calendar expected start 08:00 and end 16:00. | دالة حساب: _compute_late_and_early_minutes() — مقارنة الأوقات بجدول الدوام 08:00–16:00. |
| 16 | Compute method: _compute_attendance_status() — derive status from lateness, absence, leave, missing checkout. | دالة حساب: _compute_attendance_status() — استنتاج الحالة اليومية. |
| 17 | Compute method: _compute_missing_checkout() — flag open records after scheduled end + tolerance. | دالة حساب: _compute_missing_checkout() — تحديد السجلات غير المكتملة. |
| 18 | Constraint: SQL unique on (external_log_id, device_id) where external_log_id is set — duplicate fingerprint/face log prevention. | قيد: فريد على (external_log_id, device_id) لمنع تكرار سجلات البصمة/الوجه. |
| 19 | Constraint: reuse standard _check_validity — no overlapping attendances, max one open check-in per employee. | قيد: إعادة استخدام _check_validity القياسي — منع التداخل وسجل مفتوح واحد. |
| 20 | Server logic: on create/write from fingerprint or face logs, set attendance_source, device_id, external_log_id, face_verified explicitly. | منطق خادم: عند الإنشاء من البصمة/الوجه، تعيين المصدر والجهاز والمرجع والتحقق من الوجه. |

## hr.employee (existing table — add columns)

Model: hr.employee — Standard Odoo (hr + hr_attendance extensions).
Live DB fields confirmed: barcode, pin, resource_calendar_id. Attendance-specific fields absent because hr_attendance is uninstalled.

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Existing column to reuse: barcode — RFID/Badge ID for kiosk scanner (not fingerprint device user ID). | حقل موجود: barcode — رقم البطاقة/RFID للكشك وليس معرف جهاز البصمة. |
| 2 | Existing column to reuse: pin — kiosk PIN verification. | حقل موجود: pin — رمز PIN للكشك. |
| 3 | Existing column to reuse: resource_calendar_id (via hr.version) — employee working schedule; configure 08:00–16:00 here. | حقل موجود: resource_calendar_id — جدول الدوام؛ يُضبط 08:00–16:00 هنا. |
| 4 | Existing column to reuse (after installing hr_attendance): attendance_manager_id, attendance_state, attendance_ids. | حقول موجودة بعد تثبيت hr_attendance: attendance_manager_id, attendance_state, attendance_ids. |
| 5 | New column: biometric_device_user_id (Char, indexed) — maps employee to fingerprint device user ID. | حقل جديد: biometric_device_user_id — ربط الموظف بمعرف المستخدم في جهاز البصمة. |
| 6 | New column: face_reference_id (Char) — external face-enrollment reference/token ID (no raw image in Odoo if provider stores templates externally). | حقل جديد: face_reference_id — مرجع تسجيل الوجه الخارجي. |
| 7 | New column: face_template_id (Char or Binary attachment ref) — optional stored template ID; Needs confirmation whether templates stay on-device only. | حقل جديد: face_template_id — اختياري؛ يحتاج تأكيد إن كان القالب يبقى على الجهاز فقط. |
| 8 | New column: attendance_required (Boolean, default True) — employee must clock attendance daily. | حقل جديد: attendance_required — إلزامية تسجيل الحضور يومياً. |
| 9 | New column: remote_attendance_allowed (Boolean, default False) — allows face check-in/out for remote workers (§4). | حقل جديد: remote_attendance_allowed — السماح بالحضور بالوجه للموظفين عن بُعد. |
| 10 | View customization: add biometric mapping + face enrollment + remote flag fields on employee form (HR Officers group). | تخصيص واجهة: إضافة حقول الربط البيومتري والوجه وصلاحية الحضور عن بُعد في نموذج الموظف. |
| 11 | Server logic: validate remote_attendance_allowed before accepting face attendance API calls. | منطق خادم: التحقق من remote_attendance_allowed قبل قبول حضور الوجه. |

## resource.calendar + resource.calendar.attendance (existing tables — configure)

Models: Standard Odoo (resource addon). Used for official 08:00 AM – 04:00 PM schedule (HR scope §2.1).

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Existing table — configure: company default resource.calendar with resource.calendar.attendance lines: Mon–Fri, hour_from=8.0, hour_to=16.0, day_period=full_day. | جدول موجود — إعداد: تقويم الشركة 08:00–16:00 أيام العمل حسب سياسة الشركة. |
| 2 | Existing column to reuse: resource.calendar.attendance.hour_from / hour_to — basis for late/early calculations. | حقول موجودة: hour_from/hour_to — أساس حساب التأخير والانصراف المبكر. |
| 3 | Server logic: late minutes = check_in (local TZ) minus calendar start; skip on public leave / employee time-off (Needs confirmation — hr_holidays not installed on mydb_shamsieh). | منطق خادم: حساب التأخير من جدول الدوام مع استثناء الإجازات (يحتاج تأكيد — hr_holidays غير مثبت). |
| 4 | Seed data: create Shamsieh standard 8h calendar and assign to all employees via hr.version. | بيانات أولية: إنشاء تقويم دوام شمسية القياسي وتعيينه للموظفين. |

## fingerprint.device (new table)

Model: fingerprint.device — New custom model/table (§3 Fingerprint Device Integration).

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | New model/table: fingerprint.device — device configuration header. | موديل/جدول جديد: fingerprint.device — إعدادات جهاز البصمة. |
| 2 | New column: name (Char, required) — device label. | حقل جديد: name — اسم الجهاز. |
| 3 | New column: company_id (Many2one res.company, required). | حقل جديد: company_id — الشركة. |
| 4 | New column: device_ip (Char) — device IP/hostname. | حقل جديد: device_ip — عنوان IP. |
| 5 | New column: device_port (Integer) — connection port. | حقل جديد: device_port — منفذ الاتصال. |
| 6 | New column: api_type (Selection: zkteco, hikvision, file_import, custom_api) — Needs confirmation per installed hardware. | حقل جديد: api_type — نوع الربط (يحتاج تأكيد حسب الجهاز). |
| 7 | New column: api_key / username / password (Char, groups=Technical) — credentials. | حقول جديدة: بيانات اعتماد الاتصال (للمسؤول التقني فقط). |
| 8 | New column: sync_status (Selection: idle, running, success, error). | حقل جديد: sync_status — حالة المزامنة. |
| 9 | New column: last_sync_at (Datetime) — last successful/partial sync. | حقل جديد: last_sync_at — آخر مزامنة. |
| 10 | New column: last_sync_message (Text) — error/summary log. | حقل جديد: last_sync_message — رسالة/خطأ آخر مزامنة. |
| 11 | New column: active (Boolean). | حقل جديد: active — نشط/معطل. |
| 12 | New column: auto_sync (Boolean, default True) — enable cron sync. | حقل جديد: auto_sync — تفعيل المزامنة التلقائية. |
| 13 | Server logic: action_sync_now() — manual sync button on device form. | منطق خادم: action_sync_now() — زر مزامنة يدوية. |
| 14 | View customization: tree + form views under Attendances → Configuration → Fingerprint Devices. | تخصيص واجهة: عرض شجرة ونموذج تحت إعدادات الحضور → أجهزة البصمة. |

## fingerprint.device.log (new table)

Model: fingerprint.device.log — New custom model/table — raw import staging before hr.attendance creation.

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | New model/table: fingerprint.device.log — stores raw device punch events. | موديل/جدول جديد: fingerprint.device.log — سجلات اللقطات الخام من الجهاز. |
| 2 | New column: device_id (Many2one fingerprint.device, required). | حقل جديد: device_id — الجهاز المصدر. |
| 3 | New column: external_id (Char, required, indexed) — unique punch ID from device. | حقل جديد: external_id — معرف اللقطة الفريد من الجهاز. |
| 4 | New column: device_user_id (Char, required) — user ID on device. | حقل جديد: device_user_id — معرف المستخدم على الجهاز. |
| 5 | New column: employee_id (Many2one hr.employee) — resolved via biometric_device_user_id mapping. | حقل جديد: employee_id — الموظف بعد الربط. |
| 6 | New column: punch_time (Datetime, required) — event timestamp from device. | حقل جديد: punch_time — وقت اللقطة. |
| 7 | New column: punch_type (Selection: check_in, check_out, unknown). | حقل جديد: punch_type — نوع اللقطة (دخول/خروج). |
| 8 | New column: state (Selection: draft, processed, error, duplicate). | حقل جديد: state — حالة المعالجة. |
| 9 | New column: attendance_id (Many2one hr.attendance) — linked Odoo attendance after processing. | حقل جديد: attendance_id — سجل الحضور المرتبط. |
| 10 | New column: error_message (Text) — unmapped user, invalid time, etc. | حقل جديد: error_message — رسالة الخطأ. |
| 11 | Constraint: SQL unique (device_id, external_id) — duplicate log prevention. | قيد: فريد على (device_id, external_id) — منع تكرار السجلات. |
| 12 | Server logic: _process_logs() — map employee, determine in/out, create or update hr.attendance, set attendance_source=fingerprint. | منطق خادم: معالجة السجلات وإنشاء/تحديث hr.attendance. |
| 13 | Server logic: handle incomplete check-in/check-out — pair punches or flag attendance_status=incomplete. | منطق خادم: معالجة السجلات غير المكتملة وتحديد الحالة. |
| 14 | View customization: sync log tree view with filters: Error, Unmapped, Duplicate, Today. | تخصيص واجهة: عرض سجل المزامنة مع فلاتر الخطأ والتكرار واليوم. |

## face.attendance.log (new table)

Model: face.attendance.log — New custom model/table (§4 Remote Face Attendance).

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | New model/table: face.attendance.log — audit trail for remote face check-in/out. | موديل/جدول جديد: face.attendance.log — سجل التحقق بالوجه عن بُعد. |
| 2 | New column: employee_id (Many2one hr.employee, required). | حقل جديد: employee_id — الموظف. |
| 3 | New column: action_type (Selection: check_in, check_out). | حقل جديد: action_type — دخول أو خروج. |
| 4 | New column: verification_status (Selection: passed, failed, pending). | حقل جديد: verification_status — نتيجة التحقق. |
| 5 | New column: confidence_score (Float) — match score from provider. | حقل جديد: confidence_score — نسبة الثقة. |
| 6 | New column: attendance_source (Selection, default face) — always face for this model. | حقل جديد: attendance_source — مصدر الحضور (وجه). |
| 7 | New column: latitude / longitude (Float) — geolocation at punch time. | حقول جديدة: latitude/longitude — الموقع الجغرافي. |
| 8 | New column: ip_address (Char), user_agent (Char) — fraud prevention metadata. | حقول جديدة: IP ومتصفح الجهاز لمنع الاحتيال. |
| 9 | New column: face_reference_id (Char) — token/reference used for match (no raw image stored unless policy requires). | حقل جديد: face_reference_id — مرجع القالب دون تخزين صورة إلا إذا طُلب. |
| 10 | New column: attendance_id (Many2one hr.attendance) — resulting attendance record. | حقل جديد: attendance_id — سجل الحضور الناتج. |
| 11 | New column: external_token (Char, indexed) — idempotency key for duplicate prevention. | حقل جديد: external_token — مفتاح منع التكرار. |
| 12 | Server logic: HTTP/JSON API endpoint — verify face (provider TBD), check remote_attendance_allowed, geolocation radius vs allowed zone, create hr.attendance with face_verified=True. | منطق خادم: واجهة API للتحقق بالوجه مع فحص الصلاحية والموقع وإنشاء الحضور. |
| 13 | Server logic: fraud prevention — reject if geolocation variance exceeds threshold or verification score below minimum (threshold Needs confirmation). | منطق خادم: منع الاحتيال — رفض عند تجاوز انحراف الموقع أو انخفاض نسبة الثقة (العتبة تحتاج تأكيد). |
| 14 | View customization: face attendance log tree/form for HR Officers. | تخصيص واجهة: عرض سجل حضور الوجه لمسؤولي الموارد البشرية. |

## res.company (existing table — add columns)

Model: res.company — Standard Odoo, extended by hr_attendance (kiosk settings).

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Existing columns to reuse (hr_attendance): attendance_kiosk_mode, attendance_device_tracking, auto_check_out, absence_management. | حقول موجودة: إعدادات الكشك وتتبع الجهاز والخروج التلقائي وإدارة الغياب. |
| 2 | New column: attendance_official_start (Float, default 8.0) — company-wide expected start for late calc if not using calendar. | حقل جديد: attendance_official_start — وقت البداية الرسمي (08:00). |
| 3 | New column: attendance_official_end (Float, default 16.0) — expected end for early checkout calc. | حقل جديد: attendance_official_end — وقت النهاية الرسمي (16:00). |
| 4 | New column: face_match_threshold (Float) — minimum confidence score. | حقل جديد: face_match_threshold — الحد الأدنى لمطابقة الوجه. |
| 5 | New column: face_geo_radius_meters (Integer) — allowed distance from expected location. | حقل جديد: face_geo_radius_meters — نصف قطر الموقع المسموح بالمتر. |
| 6 | View customization: extend Attendance settings in res.config.settings. | تخصيص واجهة: توسيع إعدادات الحضور في إعدادات النظام. |

## ir.ui.view (HR attendance forms, tree views, search views, reports)

Model: ir.ui.view — Standard Odoo view records + custom inherits in hr_attendance_custom_ext.

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | View customization: extend hr_attendance.view_attendance_tree — add attendance_source, attendance_status, late_minutes, early_checkout_minutes, missing_checkout, face_verified. | تخصيص واجهة: توسيع عرض شجرة الحضور بالحقول الجديدة. |
| 2 | View customization: extend hr_attendance.hr_attendance_view_form — show source, status, device link, face verified, late/early minutes. | تخصيص واجهة: توسيع نموذج الحضور. |
| 3 | View customization: extend hr_attendance.hr_attendance_view_filter — new filters: Late, Early Checkout, Missing Checkout, Absent, By Source (fingerprint/face/manual). | تخصيص واجهة: فلاتر التأخير والانصراف المبكر والغياب والمصدر. |
| 4 | View customization: new search filter attendance_source group-by. | تخصيص واجهة: تجميع حسب مصدر الحضور. |
| 5 | View customization: Lateness Report — list/pivot on hr.attendance filtered attendance_status=late, group by employee/department/date. | تخصيص واجهة: تقرير التأخير — قائمة/محوري حسب الموظف/القسم/التاريخ. |
| 6 | View customization: Missing Attendance Report — employees with attendance_required=True and no hr.attendance on date (or status=absent). | تخصيص واجهة: تقرير الغياب/الحضور الناقص. |
| 7 | View customization: fingerprint.device + fingerprint.device.log tree/form/search views. | تخصيص واجهة: واجهات جهاز البصمة وسجل المزامنة. |
| 8 | View customization: face.attendance.log tree/form/search views. | تخصيص واجهة: واجهات سجل حضور الوجه. |
| 9 | View customization: employee form — biometric mapping, face enrollment, remote attendance flag. | تخصيص واجهة: نموذج الموظف — ربط البصمة وتسجيل الوجه. |
| 10 | Existing views to reuse as base: standard hr_attendance tree/form/search/pivot/graph (after module install). | واجهات موجودة كأساس: واجهات hr_attendance القياسية بعد التثبيت. |

## ir.cron (attendance sync jobs)

Model: ir.cron — Standard Odoo scheduled actions.

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scheduled action (existing to reuse): hr_attendance_check_out_cron — auto check-out open records. | إجراء مجدول موجود: الخروج التلقائي للسجلات المفتوحة. |
| 2 | Scheduled action (existing to reuse): hr_attendance_absence_cron — technical absence records (extend for Shamsieh absence rules). | إجراء مجدول موجود: كشف الغياب — يحتاج توسيع لقواعد شمسية. |
| 3 | Scheduled action (new): Fingerprint: Sync All Devices — every 15 min, calls fingerprint.device._cron_sync_all(). | إجراء مجدول جديد: مزامنة جميع أجهزة البصمة كل 15 دقيقة. |
| 4 | Scheduled action (new): Fingerprint: Process Pending Logs — process fingerprint.device.log in draft state. | إجراء مجدول جديد: معالجة سجلات البصمة المعلقة. |
| 5 | Scheduled action (new): Attendance: Recompute Late/Early Status — nightly recompute late_minutes, attendance_status for open day. | إجراء مجدول جديد: إعادة حساب التأخير والحالة ليلاً. |
| 6 | Scheduled action (new): Attendance: Flag Missing Checkouts — end-of-day job for records without check_out. | إجراء مجدول جديد: تحديد سجلات الانصراف الناقص نهاية اليوم. |

## res.groups + ir.model.access.csv + ir.rule (security)

Standard base (after hr_attendance install): group_hr_attendance_own_reader, group_hr_attendance_officer, group_hr_attendance_user, group_hr_attendance_manager.

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Security rule (existing to reuse): Employee (group_hr_attendance_own_reader) — view own hr.attendance only (employee_id.user_id = uid). | قاعدة موجودة: الموظف — قراءة حضوره فقط. |
| 2 | Security rule (existing to reuse): Department Manager / Attendance Officer — view team attendance via attendance_manager_id. | قاعدة موجودة: مدير القسم/مسؤول الحضور — سجلات الفريق المُدار. |
| 3 | Security rule (existing to reuse): HR Officer (group_hr_attendance_user) — edit attendance and view all records. | قاعدة موجودة: مسؤول الموارد البشرية — تعديل الحضور وعرض كل السجلات. |
| 4 | Security rule (existing to reuse): HR Manager / Administrator (group_hr_attendance_manager) — full access. | قاعدة موجودة: مدير الموارد البشرية — وصول كامل. |
| 5 | New group: group_fingerprint_device_manager (Technical/Admin) — configure fingerprint.device, run manual sync. | مجموعة جديدة: مسؤول تقني — إعداد أجهزة البصمة والمزامنة اليدوية. |
| 6 | ir.model.access.csv (new): fingerprint.device — read/write for Technical; read-only for HR Manager. | صلاحيات جديدة: fingerprint.device — تقني (كامل)، مدير HR (قراءة). |
| 7 | ir.model.access.csv (new): fingerprint.device.log — HR Officer read/write; HR Manager full; Employee no access. | صلاحيات جديدة: fingerprint.device.log — مسؤول HR ومدير HR. |
| 8 | ir.model.access.csv (new): face.attendance.log — Employee read own; HR Officer read all; HR Manager full. | صلاحيات جديدة: face.attendance.log — الموظف يرى سجله، HR يرى الكل. |
| 9 | Security rule (new): face.attendance.log employee rule — [('employee_id.user_id','=',uid)] read only. | قاعدة جديدة: الموظف يرى سجلات الوجه الخاصة به فقط. |
| 10 | Security rule (new): fingerprint.device — company multi-company rule [('company_id','in',company_ids)]. | قاعدة جديدة: عزل الشركات لأجهزة البصمة. |

## Server logic (compute methods / automated actions / API)

| # | English | العربية |
| --- | --- | --- |
| 1 | Server logic: Calculate late arrival — if check_in (employee TZ) > calendar start (08:00), set late_minutes. | منطق خادم: حساب التأخير بعد 08:00. |
| 2 | Server logic: Calculate early checkout — if check_out < calendar end (16:00), set early_checkout_minutes. | منطق خادم: حساب الانصراف المبكر قبل 16:00. |
| 3 | Server logic: Detect absence — no hr.attendance for required employee on workday; set status absent (extend standard _cron_absence_detection). | منطق خادم: كشف الغياب عند عدم وجود حضور لموظف إلزامي. |
| 4 | Server logic: Prevent duplicate fingerprint logs — unique (device_id, external_id) on fingerprint.device.log. | منطق خادم: منع تكرار سجلات البصمة. |
| 5 | Server logic: Create/update hr.attendance from fingerprint logs — pair check_in/check_out punches per employee per day. | منطق خادم: إنشاء/تحديث الحضور من سجلات البصمة. |
| 6 | Server logic: Create/update hr.attendance from face verification — on verification_status=passed, call employee._attendance_action_change() with geo info. | منطق خادم: إنشاء/تحديث الحضور من التحقق بالوجه. |
| 7 | Server logic: Mark attendance source clearly — always populate attendance_source (fingerprint / face / manual / kiosk / systray). | منطق خادم: تعيين مصدر الحضور بوضوح في كل سجل. |
| 8 | Server logic: Sync fingerprint device manually (action_sync_now) and automatically (ir.cron). | منطق خادم: مزامنة البصمة يدوياً وتلقائياً. |
| 9 | Server logic: Validate incomplete check-in/check-out — flag missing_checkout or attendance_status=incomplete; notify HR Officer. | منطق خادم: التحقق من السجلات غير المكتملة وإشعار HR. |
| 10 | Server logic: Employee mapping — resolve fingerprint.device.log.device_user_id → hr.employee.biometric_device_user_id; log error if unmapped. | منطق خادم: ربط معرف الجهاز بالموظف أو تسجيل خطأ. |
| 11 | Server logic: Error handling on sync — set sync_status=error, store last_sync_message, do not rollback already-processed logs. | منطق خادم: معالجة أخطاء المزامنة دون التراجع عن السجلات المعالجة. |

## Missing Customization Summary / ملخص التخصيصات الناقصة

| Requirement | Existing? | Existing Model/Field | Missing Customization | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Install attendance module | Partial | hr, resource installed | Install standard hr_attendance | Uninstalled on mydb_shamsieh |
| Employee check-in/out records | No | — | hr.attendance (standard, after install) | Model absent from live DB today |
| Official hours 08:00–16:00 | Partial | resource.calendar.attendance.hour_from/hour_to | Configure Shamsieh calendar + assign to employees | Configuration, not new column |
| Late arrival after 08:00 | No | — | late_minutes, _compute_late_and_early_minutes() | Not in standard Odoo |
| Early checkout before 16:00 | No | — | early_checkout_minutes | Not in standard Odoo |
| Daily attendance status | Partial | hr.employee.attendance_state (checked in/out only) | hr.attendance.attendance_status | Employee-level state ≠ daily status |
| Absence detection | Partial | hr.attendance._cron_absence_detection (technical records) | Extend for Shamsieh rules + missing attendance report | Standard cron exists in code |
| Unified attendance source | Partial | in_mode, out_mode (separate in/out) | attendance_source field | HR PDF requires clear source label |
| Geolocation on attendance | Yes | in_latitude, in_longitude, out_latitude, out_longitude | Reuse; populate from face API | geo_latitude/geo_longitude not needed as separate fields |
| Face verification flag | No | — | face_verified on hr.attendance | Not in standard Odoo |
| Fingerprint device config | No | — | New model fingerprint.device | No module in repo/DB |
| Fingerprint raw logs | No | — | New model fingerprint.device.log | — |
| Employee ↔ device user mapping | Partial | hr.employee.barcode (RFID badge) | biometric_device_user_id | Barcode ≠ fingerprint user ID |
| Face enrollment reference | No | — | face_reference_id, optional face_template_id | Storage policy Needs confirmation |
| Remote attendance permission | No | — | remote_attendance_allowed on hr.employee | §4 requirement |
| Attendance required flag | No | — | attendance_required on hr.employee | — |
| Manual fingerprint sync button | No | — | fingerprint.device.action_sync_now() | — |
| Automatic fingerprint sync cron | No | — | New ir.cron on fingerprint.device | — |
| Duplicate log prevention | No | — | Unique constraint on fingerprint.device.log | — |
| Face attendance API + audit log | No | — | face.attendance.log + HTTP controller | — |
| Face fraud prevention (geo) | Partial | base.geolocalize, kiosk geo in hr_attendance | Custom radius check + confidence threshold on res.company | — |
| Lateness report | No | — | Custom search view + pivot/list action | Standard reporting is hours/overtime only |
| Missing attendance report | No | — | Custom report action | — |
| Attendance source filter | Partial | Filter on in_mode only | Filter/group on attendance_source | — |
| Fingerprint sync log view | No | — | Views on fingerprint.device.log | — |
| Face attendance log view | No | — | Views on face.attendance.log | — |
| Employee: view own attendance | Yes | hr_attendance_rule_attendance_simple_user | Install hr_attendance first | Rule exists in standard module code |
| Dept Manager: view team | Yes | attendance_manager_id + officer rule | Install + assign attendance managers | — |
| HR Officer: edit attendance & sync logs | Partial | Officer group on hr.attendance | Add access for new log models | — |
| HR Manager: full access | Yes | group_hr_attendance_manager | Install hr_attendance | — |
| Technical/Admin: device config | No | — | group_fingerprint_device_manager + access rules | — |
| Custom HR module in codebase | No | crm_custom_ext, project_custom_ext only | Create hr_attendance_custom_ext | Follows existing extra_addons pattern |
| Fingerprint hardware API | — | — | Needs confirmation | §19 assumption in HR scope doc |
| Face recognition provider | — | — | Needs confirmation | On-device vs cloud TBD |
| Time-off / public holidays in late calc | Partial | resource.calendar.leaves | Install hr_holidays if leave integration required | Not installed on mydb_shamsieh |

## Scope Alignment with HR Requirements Document (HR_Model.pdf)

| HR Doc Section | Requirement | Covered in this report |
| --- | --- | --- |
| §2.1 | Official hours 08:00–16:00 | resource.calendar configuration + late/early compute |
| §2.2 | Late arrival tracking & reporting | late_minutes, attendance_status, lateness report views |
| §2.2 | Filters: employee, department, date, company | Search view extensions |
| §8 | Fingerprint device integration | fingerprint.device, fingerprint.device.log, sync logic |
| §8 | Employee mapping, duplicate prevention, error handling | Constraints + server logic items |
| §9 | Remote face check-in/out | face.attendance.log, API, remote_attendance_allowed |
| §9 | Source marking (fingerprint / face / manual) | attendance_source field |
| §9 | Geolocation & fraud prevention | Reuse geo fields + face_geo_radius_meters |

Document generated from codebase and database inspection. No implementation changes were made.